Чек-лист: проверка СРО и подрядчика за 10 минут

Заполняется перед подписанием договора или подачей заявки на закупку. Распечатайте, пройдите по строкам, подшейте к договору.

Кого и когда проверяем

ИНН контрагента: ______________________________________   у юрлица 10 цифр, у ИП - 12

Наименование по договору: ______________________________________   с ним сверяем строку в реестре

Предмет и сумма договора: ____________________________________________________________

Дата проверки: ______________________________________   проверяем на дату подачи заявки

Проверку выполнил: ______________________________________   ФИО, должность

Семь шагов по порядку

Порядок не случайный: следующий шаг имеет смысл, только если предыдущий дал зеленый свет.

| Шаг | Где смотреть | Что должно получиться | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Взять ИНН | карточка контрагента, счет, ЕГРЮЛ | 10 или 12 цифр. По названию не ищем - вернется однофамилец |  |
| 2. Найти запись по ИНН | стройка - reestr.nostroy.ru, проектирование и изыскания - reestr.nopriz.ru | строка с наименованием, названием СРО, статусом и регионом |  |
| 3. Снять фильтр «только действующие» | фильтры той же базы | видны все записи, включая прекращенные |  |
| 4. Сверить наименование и статус | карточка члена СРО | наименование и форма совпали с договором, статус - членство действует |  |
| 5. Проверить даты, уровень ответственности и направление | карточка члена СРО | дата прекращения пустая, уровень покрывает сумму договора, направление совпадает с предметом контракта |  |
| 6. Проверить саму СРО | госреестр СРО на сайте Ростехнадзора | организация действующая на сегодняшнюю дату, отметки об исключении нет |  |
| 7. Заказать выписку под эту заявку | личный кабинет или офис своей СРО | выписка с датой выдачи, которая устраивает площадку |  |

Стоп-правила

- Пустой результат - не «все в порядке». Пока строка не найдена, считайте, что перед вами не член СРО.

- Пусто и «членство прекращено» - разные ответы. Во втором случае смотрите дату и выясняйте, что случилось.

- Проектировщика в базе строителей нет в принципе - для него реестр НОПРИЗ. Договор смешанный - проверьте оба реестра.

- У строителей начальный уровень ответственности - договоры до 60 млн рублей. С ним на контракт за сотню выходить бесполезно, площадка отсечет.

- Прочерк по договорным обязательствам означает, что в конкурентных закупках компания не участвует вовсе.

- Объект особо опасный или технически сложный - смотрите отметку об этом праве наравне со статусом.

- Скриншот карточки вместо выписки площадка не примет.

- Между шагами прошла неделя - проверьте статус заново.

Выписку заказывайте за пять-шесть дней до дедлайна: срок ответа СРО - не более трех рабочих дней с даты запроса, остальное - запас на выходные. Выписка действует один месяц с даты выдачи, продлить ее нельзя.

Результат

☐  Все пункты зеленые - договор подписываем, заявку подаем

☐  Есть красный пункт - подписание откладываем  - меняем подрядчика, переносим подачу или ждем вступления в новую СРО

Реквизиты полученной выписки: ______________________________________   номер, дата выдачи

Комментарии: ____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________        ____________________________

должность, подпись                      расшифровка, дата

Заполненный лист храните рядом с договором. Через полгода никто не вспомнит, каким был статус на день подписания, а страница реестра к тому времени покажет другие данные.

Скилл Строй - сопровождение СРО, НРС и НОК. main.skill-build.ru, +7 (931) 109-42-93